# 星河 AI 公益文旅与智能阅读平台

## 产品整体规划 V1｜开发版

## 一、产品总定位

本产品定位为：

AI 出版 + AI 文旅 + 公益捐赠 + 亲子研学 + 智能硬件联动平台。

项目以新疆为首个示范地区，围绕图书、地图、地球仪、文旅线路、研学任务、旅行记录和公益数据报告，建设一套可复制的 AI 知识内容平台。

对外可以包装为：

AI 带我读懂新疆｜青少年智能阅读与文旅研学公益计划

对内开发上，不要拆成多个孤立系统，而是建设一个统一底座：

星河 AI 文旅出版知识中台

在这个中台上扩展四个应用：

- AI 图书伴读

- AI 地图 / 地球仪讲解

- AI 文旅游记 / 亲子研学

- 公益捐赠与文旅数据报告

# 二、产品目标

## 2.1 第一阶段目标

第一阶段不是做完整 APP，也不是做完整硬件量产，而是做出一个可演示、可试点、可对外谈合作的 MVP。

第一阶段必须实现：

- 一本书可以扫码进入 AI 讲解。

- 一张新疆地图可以扫码听点位讲解。

- 一个喀什 / 南疆文旅样板可以生成 AI 游记。

- 后台可以管理图书、地图、知识点、二维码、游记模板。

- 用户扫码、问答、生成内容后，后台可以看到数据。

- 可以生成一份公益项目数据报告样例。

- 地球仪小硬件先做样机或接口预留，不作为第一阶段主路径。

## 2.2 中长期目标

中长期要形成可复制产品：

- 复制到更多地区：青海三江源、四川熊猫、甘肃敦煌、云南民族文旅、北京博物馆研学等。

- 复制到更多图书：地图书、科普书、研学手册、地方志类读物、儿童读物。

- 复制到更多场景：学校、图书馆、博物馆、景区、研学基地、公益捐赠项目。

- 形成星河自己的 AI 知识中台、扫码系统、游记生成系统、公益报告系统和文旅运营后台。

# 三、核心用户角色

## 3.1 C 端用户

### 儿童 / 学生

需求：

- 扫码听讲解

- 问 AI 问题

- 看地图、图片、知识卡片

- 完成研学任务

- 生成自己的旅行游记

- 获得徽章、证书、纪念册

### 家长

需求：

- 帮孩子记录旅行

- 生成朋友圈内容

- 生成小红书笔记

- 生成孩子旅行纪念册

- 保存成长档案

- 打印成书

## 3.2 B / G 端用户

### 出版社 / 中图

需求：

- 给图书、地图、地球仪增加 AI 互动能力

- 提升纸质产品附加值

- 获得数字化产品样板

- 查看用户扫码和使用数据

- 后续形成数字增强出版服务

### 基金会 / 企业公益

需求：

- 做公益捐赠

- 看到捐赠后的真实使用数据

- 形成公益报告

- 有宣传素材

- 有社会价值和传播价值

### 地方文旅 / 景区 / 博物馆

需求：

- 建立地方文旅知识库

- 做 AI 导览

- 做亲子研学路线

- 让游客生成游记并传播

- 形成游客数据和传播报告

### 学校 / 图书馆 / 青少年中心

需求：

- 接收捐赠物资

- 组织阅读和研学活动

- 查看学生使用情况

- 形成活动成果

# 四、产品总体架构

系统分为六层。

## 4.1 入口层

入口包括：

- 微信小程序

- H5 页面

- PC 管理后台

- 图书二维码

- 地图二维码

- 景点二维码

- 地球仪 / 小硬件入口

- 后续 APP 入口

第一阶段优先级：

- 微信小程序：必须做

- PC 后台：必须做

- H5：可复用小程序页面

- APP：暂不做

- 小硬件：预留接口，先做样机或模拟

## 4.2 业务应用层

包括：

- AI 图书伴读

- AI 地图讲解

- AI 地球仪问答

- AI 文旅导览

- AI 亲子研学任务

- AI 游记生成

- AI 纪念册生成

- 公益捐赠项目管理

- 文旅数据报告

- 出版数字增强服务

## 4.3 内容管理层

包括：

- 图书管理

- 章节管理

- 地图管理

- 地图点位管理

- 景点管理

- 路线管理

- 研学任务管理

- 知识点管理

- 多媒体素材管理

- 讲解稿管理

- 二维码绑定管理

- 内容审核管理

## 4.4 AI 能力层

包括：

- 知识库问答

- 儿童化讲解

- 图书章节总结

- 图片 / 地图解释

- 旅行照片理解

- 游记生成

- 朋友圈文案生成

- 小红书笔记生成

- 研学报告生成

- PDF 纪念册生成

- 语音合成

- 语音识别

- 敏感内容拦截

- 来源引用和可追溯

## 4.5 数据层

包括：

- 用户数据

- 学习记录

- 扫码记录

- 问答记录

- 游记记录

- 照片记录

- 设备绑定记录

- 学校 / 班级使用数据

- 公益项目数据

- 文旅传播数据

## 4.6 管理与合规层

包括：

- 权限管理

- 多租户管理

- 内容审核

- 敏感词管理

- 地图内容合规

- 问答安全边界

- 数据脱敏

- 日志审计

- 报告导出

- 专利和软著材料沉淀

# 五、产品模块拆解

# 模块一：微信小程序端

## 5.1 首页

首页根据用户身份展示不同内容。

### 页面内容

- 项目名称：AI 带我读懂新疆

- 顶部 Banner：新疆 / 喀什 / 地图 / 亲子研学主题

- 扫一扫入口

- AI 图书入口

- AI 地图入口

- AI 文旅游记入口

- 研学任务入口

- 我的纪念册

- 我的学习记录

- 公益项目介绍

### 第一阶段必须实现

- 扫码入口

- 图书入口

- 地图入口

- 文旅游记入口

- 我的记录

## 5.2 扫码识别页

用户扫描二维码后，系统识别二维码类型。

### 二维码类型

- 图书封面码

- 图书章节码

- 图书知识点码

- 地图点位码

- 景点导览码

- 研学任务码

- 设备绑定码

- 活动码

### 扫码后跳转逻辑

- 扫图书封面码：进入书籍主页

- 扫章节码：进入章节讲解页

- 扫知识点码：进入知识点详情页

- 扫地图点位码：进入地图点位讲解页

- 扫景点码：进入景点 AI 导览页

- 扫任务码：进入研学任务页

- 扫设备码：进入设备绑定页

## 5.3 AI 图书主页

### 页面内容

- 书籍封面

- 书名

- 出版方

- 项目说明

- 章节列表

- AI 问答入口

- 听整本书简介

- 我的阅读进度

- 生成读书笔记

- 相关地图 / 景点推荐

### 功能

- 查看章节

- 播放讲解

- 进入 AI 问答

- 收藏知识点

- 完成小测验

- 查看学习进度

## 5.4 章节讲解页

### 页面内容

- 当前章节标题

- 章节简介

- AI 讲解音频

- 儿童版解释

- 重点知识卡片

- 图片 / 地图解释

- 常见问题

- 小测验

- 继续问 AI

### 功能

- 播放音频

- 文字讲解

- 提问

- 收藏

- 分享

- 做题

- 生成读书笔记

## 5.5 AI 问答页

### 问答范围

第一阶段只允许基于当前书籍、地图、景点知识库回答，不允许完全开放式闲聊。

### 页面功能

- 用户文字提问

- 用户语音提问

- AI 回答

- 展示来源

- 推荐相关知识点

- 敏感问题拒答

- 继续追问

### 回答风格

支持三种模式：

- 儿童版：简单、生动、有比喻

- 学生版：知识完整，适合学习

- 成人版：正式、准确、有背景信息

第一阶段默认使用儿童版和学生版。

## 5.6 AI 地图点位页

### 页面内容

- 点位名称

- 所属地图

- 地理位置说明

- AI 语音讲解

- 相关图片

- 相关知识卡片

- 互动问题

- 关联路线

- 关联图书章节

### 示例点位

- 喀什

- 乌鲁木齐

- 天山

- 塔里木盆地

- 帕米尔高原

- 塔克拉玛干沙漠

- 丝绸之路

- 新疆保护区

## 5.7 文旅目的地页

### 页面内容

- 目的地名称

- 目的地介绍

- 推荐路线

- 推荐景点

- 亲子研学任务

- AI 导览入口

- 游记生成入口

- 热门用户作品

- 当地文创 / 特产入口

### 第一阶段目的地

优先只做一个：

- 喀什古城及周边

## 5.8 研学路线页

### 页面内容

- 路线名称

- 路线简介

- 适合年龄

- 路线时长

- 景点节点

- 每个节点的任务

- 完成进度

- 开始研学按钮

### 功能

- 查看路线

- 打卡

- 扫码完成任务

- 上传照片

- 记录感受

- 生成研学报告

## 5.9 研学任务页

### 任务类型

- 到达打卡

- 听一段讲解

- 回答问题

- 上传照片

- 写一句感受

- 收集徽章

- 完成小测验

### 页面内容

- 任务标题

- 任务说明

- 任务奖励

- 完成按钮

- 上传入口

- AI 提示

- 下一任务

## 5.10 AI 游记生成页

### 用户输入

- 旅行目的地

- 旅行时间

- 同行人员

- 上传照片

- 选择路线

- 输入感受

- 选择生成风格

### 生成风格

- 儿童作文版

- 家长朋友圈版

- 小红书笔记版

- 研学报告版

- 纪念册版

- 文旅宣传版

### 第一阶段必须实现

- 上传照片

- 输入感受

- 选择风格

- 生成儿童游记

- 生成朋友圈文案

- 生成 PDF 纪念册简单版

## 5.11 我的纪念册

### 页面内容

- 已生成游记

- 已生成 PDF

- 已保存照片

- 已完成路线

- 已获得徽章

- 可再次编辑

- 可分享

- 后续可打印成书

### 第一阶段

只做电子纪念册，不做真实下单打印。

## 5.12 我的学习记录

### 页面内容

- 扫码次数

- 听过的讲解

- 问过的问题

- 完成的测验

- 完成的任务

- 获得的证书

- 生成的游记

# 模块二：PC 管理后台

PC 后台是第一阶段重点，必须可用，否则项目无法管理内容、二维码和数据。

## 6.1 工作台首页

### 展示指标

- 今日扫码次数

- 累计扫码次数

- 今日 AI 问答次数

- 累计用户数

- 热门图书

- 热门地图点位

- 热门景点

- 游记生成数量

- 公益项目覆盖学校数

- 活跃设备数

## 6.2 项目管理

一个项目可以是：

- 新疆公益捐赠项目

- 喀什文旅研学项目

- 某本图书 AI 增强项目

- 某张地图 AI 讲解项目

- 某景区 AI 导览项目

### 字段

- 项目名称

- 项目类型

- 合作方

- 负责人

- 项目地区

- 开始时间

- 结束时间

- 项目状态

- 项目介绍

- 项目封面

- 数据权限

## 6.3 组织管理

组织类型：

- 出版社

- 基金会

- 文旅局

- 景区

- 学校

- 图书馆

- 研学基地

- 星河内部

### 功能

- 新增组织

- 编辑组织

- 分配项目

- 分配账号

- 查看组织数据

## 6.4 图书管理

### 字段

- 图书名称

- ISBN

- 出版方

- 作者

- 封面

- 简介

- 适合年龄

- 所属项目

- 审核状态

- 上架状态

### 功能

- 新增图书

- 编辑图书

- 上传章节

- 绑定二维码

- 管理知识点

- 生成 AI 讲解

- 查看扫码数据

## 6.5 章节管理

### 字段

- 所属图书

- 章节标题

- 章节序号

- 章节正文

- 章节图片

- 章节摘要

- 儿童版讲解

- 学生版讲解

- 成人版讲解

- 音频文件

- 审核状态

### 功能

- 上传正文

- AI 生成摘要

- AI 生成儿童讲解

- AI 生成问答

- AI 生成测验

- 人工审核

- 发布

## 6.6 地图管理

### 字段

- 地图名称

- 地图类型

- 地图图片

- 出版方

- 地区

- 适合年龄

- 所属项目

- 上架状态

### 地图类型

- 中国挂图

- 新疆立体地图

- 城市地图

- 景区地图

- 研学路线图

## 6.7 地图点位管理

### 字段

- 点位名称

- 所属地图

- 点位坐标

- 点位类型

- 点位介绍

- 儿童版讲解

- 学生版讲解

- 音频讲解

- 相关图片

- 关联知识点

- 关联二维码

### 点位类型

- 城市

- 山脉

- 河流

- 沙漠

- 高原

- 景区

- 文化点

- 历史点

- 非遗点

## 6.8 文旅目的地管理

### 字段

- 目的地名称

- 所属地区

- 简介

- 封面图

- 推荐路线

- 景点列表

- 文旅标签

- 知识库关联

- 上架状态

## 6.9 景点管理

### 字段

- 景点名称

- 所属目的地

- 地址

- 经纬度

- 简介

- 历史文化

- 适合亲子讲解内容

- 注意事项

- 官方来源

- 审核状态

## 6.10 路线管理

### 字段

- 路线名称

- 所属目的地

- 路线时长

- 适合年龄

- 路线简介

- 景点顺序

- 任务数量

- 上架状态

### 功能

- 拖拽排序景点

- 配置每个节点任务

- 生成路线介绍

- 生成研学说明

- 绑定二维码

## 6.11 研学任务管理

### 字段

- 任务标题

- 所属路线

- 所属景点

- 任务类型

- 任务说明

- 完成条件

- 奖励徽章

- 题目答案

- 审核状态

## 6.12 知识库管理

知识库是核心模块。

### 知识库类型

- 图书知识库

- 地图知识库

- 文旅知识库

- 研学知识库

- 设备内容包知识库

### 知识点字段

- 标题

- 所属地区

- 所属主题

- 适合年龄

- 正文内容

- 儿童版表达

- 学生版表达

- 来源名称

- 来源链接 / 出版物信息

- 审核人

- 审核状态

- 敏感等级

- 是否可用于 AI 问答

- 是否可用于语音讲解

- 是否可用于游记生成

### 功能

- 新增知识点

- 批量导入

- 文件上传

- 自动切片

- 向量化

- 生成摘要

- 生成问答

- 生成测验

- 审核发布

- 禁用知识点

## 6.13 二维码管理

二维码是连接实体产品和数字系统的核心。

### 二维码类型

- 图书封面码

- 图书章节码

- 图书知识点码

- 地图点位码

- 景点导览码

- 研学任务码

- 设备绑定码

- 活动码

### 字段

- 二维码编号

- 二维码类型

- 所属项目

- 绑定对象

- 批次

- 生成时间

- 使用状态

- 扫码次数

- 最近扫码时间

### 功能

- 单个生成

- 批量生成

- 批次管理

- 下载二维码

- 导出印刷文件

- 修改绑定对象

- 停用二维码

- 查看扫码数据

## 6.14 AI 内容生成管理

### 功能

- 生成章节讲解

- 生成儿童版讲解

- 生成学生版讲解

- 生成音频讲解

- 生成问答库

- 生成小测验

- 生成游记模板

- 生成研学报告模板

- 生成公益报告文案

所有 AI 生成内容都必须经过审核后才能正式发布。

## 6.15 审核管理

### 审核对象

- 图书内容

- 章节讲解

- 地图点位

- 景点讲解

- AI 问答模板

- 研学任务

- 游记模板

- 公开展示的用户作品

### 审核状态

- 草稿

- 待审核

- 已通过

- 已驳回

- 已下架

## 6.16 用户作品管理

### 作品类型

- 游记

- 纪念册

- 研学报告

- 图片

- 分享卡

- 用户问答

### 功能

- 查看作品

- 精选作品

- 隐藏作品

- 删除违规内容

- 导出作品合集

- 生成活动成果集

## 6.17 公益项目管理

### 字段

- 公益项目名称

- 捐赠方

- 出版合作方

- 落地地区

- 接收学校

- 捐赠物资

- 开始时间

- 结束时间

- 项目介绍

- 宣传素材

- 数据报告

### 捐赠物资类型

- 图书

- 地图

- 地球仪

- 小硬件

- 账号

- 内容包

## 6.18 学校 / 班级管理

### 字段

- 学校名称

- 地区

- 学校类型

- 班级数量

- 学生数量

- 接收物资

- 使用数据

### 功能

- 批量导入学校

- 绑定捐赠物资

- 查看扫码数据

- 查看学习记录

- 导出学校报告

## 6.19 数据看板

### 图书数据

- 图书扫码次数

- 章节访问排行

- 问答次数

- 音频播放次数

- 测验完成数

### 地图数据

- 地图扫码次数

- 热门点位

- 点位播放次数

- 点位问答次数

### 文旅数据

- 目的地访问量

- 路线参与人数

- 景点打卡次数

- 游记生成数量

- 分享次数

### 公益数据

- 覆盖学校数

- 覆盖班级数

- 覆盖学生数

- 捐赠物资数

- 累计学习次数

- 累计 AI 问答次数

- 累计生成作品数

## 6.20 报告生成

### 报告类型

- 公益项目报告

- 学校使用报告

- 出版数字增强报告

- 文旅传播报告

- 景区运营报告

- 活动成果报告

### 报告格式

- 在线预览

- PDF 导出

- Word 导出后续支持

- PPT 摘要后续支持

第一阶段先支持 PDF 简版报告。

# 模块三：AI 能力设计

## 7.1 AI 问答

### 基本要求

- 基于知识库回答

- 不允许编造敏感内容

- 回答要适合儿童和学生

- 重要回答显示来源

- 不确定时提示“这个问题需要老师或专家进一步确认”

- 敏感问题拒答或转人工审核

### 问答流程

- 用户提问

- 识别当前上下文：图书 / 地图 / 景点 / 路线

- 检索知识库

- 进行安全过滤

- 生成回答

- 展示来源和相关知识点

- 记录问答日志

## 7.2 儿童化讲解

### 输入

- 原始知识点

- 年龄段

- 讲解风格

### 输出

- 儿童版解释

- 3 个重点

- 1 个比喻

- 1 个互动问题

- 1 段语音讲解稿

## 7.3 音频讲解生成

### 输入

- 讲解文本

- 角色音色

- 语速

- 情绪

### 输出

- MP3 音频

- 音频时长

- 字幕文本

第一阶段可以先使用云端 TTS。

## 7.4 游记生成

### 输入

- 用户上传照片

- 目的地

- 时间

- 同行人员

- 用户感受

- 路线信息

- 景点知识库

### 输出

- 标题

- 游记正文

- 图片说明

- 知识补充

- 结尾感受

- 分享文案

- PDF 纪念册内容

### 风格

- 儿童作文

- 家长朋友圈

- 小红书笔记

- 研学报告

- 纪念册

## 7.5 研学报告生成

### 输入

- 研学路线

- 完成任务

- 用户照片

- 用户回答

- 景点知识库

### 输出

- 研学标题

- 路线回顾

- 学到的知识

- 我的发现

- 我的照片

- 我的感受

- 老师评语占位

- 证书页

## 7.6 内容安全

必须配置安全策略：

- 新疆、民族、宗教、边疆、地图边界类问题必须谨慎。

- 只基于审核后的知识库回答。

- 对敏感问题设置固定回答。

- 所有 AI 生成的正式内容进入审核流。

- 用户公开作品必须支持审核和下架。

# 模块四：地球仪与小硬件

## 8.1 第一阶段策略

第一阶段不做复杂硬件量产。

先做：

- 设备模型设计

- 设备绑定流程

- 设备内容包设计

- 语音播放接口

- 样机联调

## 8.2 硬件形态

### 基础版

- 普通地球仪

- 二维码

- 手机扫码听讲解

### 语音版

- 地球仪 + 可拆卸语音小硬件

- 磁吸连接

- USB 充电

- 按键唤醒

- 蓝牙或 Wi-Fi

- 播放云端音频

- 支持绑定用户账号

### 高配探索版

- 小屏幕

- 投影

- 彩屏

- 卡通手办外观

高配版只做概念，不进入第一阶段开发主路径。

## 8.3 设备绑定流程

- 用户打开小程序

- 扫描设备二维码

- 系统识别设备编号

- 用户确认绑定

- 选择内容包

- 设备进入可用状态

- 用户可在小程序查看设备状态

## 8.4 设备内容包

内容包包括：

- 中国地理基础包

- 新疆专题包

- 喀什专题包

- 丝绸之路专题包

- 国家公园专题包

- 儿童地理问答包

## 8.5 设备接口预留

后端需要预留：

- 设备注册接口

- 设备绑定接口

- 设备解绑接口

- 内容包查询接口

- 音频播放地址接口

- 设备日志上报接口

- OTA 升级接口后续支持

# 模块五：数据模型初稿

## 9.1 用户与组织

### user 用户表

- id

- openid

- nickname

- avatar

- phone

- role

- child_age

- created_at

- last_login_at

### organization 组织表

- id

- name

- type

- region

- contact_name

- contact_phone

- status

### project 项目表

- id

- name

- type

- region

- organization_id

- start_date

- end_date

- status

- description

## 9.2 内容模型

### book 图书表

- id

- project_id

- title

- isbn

- publisher

- author

- cover_url

- intro

- age_range

- status

### book_chapter 章节表

- id

- book_id

- title

- sort_order

- content

- summary

- child_explanation

- audio_url

- status

### map_product 地图表

- id

- project_id

- name

- type

- image_url

- publisher

- region

- status

### map_point 地图点位表

- id

- map_id

- name

- type

- lng

- lat

- intro

- child_explanation

- audio_url

- status

### destination 目的地表

- id

- project_id

- name

- region

- intro

- cover_url

- status

### scenic_spot 景点表

- id

- destination_id

- name

- address

- lng

- lat

- intro

- official_source

- status

### route 路线表

- id

- destination_id

- name

- duration

- age_range

- intro

- status

### route_stop 路线节点表

- id

- route_id

- scenic_spot_id

- sort_order

- task_id

### research_task 研学任务表

- id

- route_id

- scenic_spot_id

- title

- type

- description

- completion_rule

- status

## 9.3 知识库模型

### knowledge_doc 知识文档表

- id

- project_id

- title

- source_type

- source_name

- source_url

- content

- status

- reviewer_id

### knowledge_chunk 知识切片表

- id

- doc_id

- content

- embedding_id

- tags

- sensitive_level

- status

### source_reference 来源表

- id

- knowledge_id

- source_name

- source_type

- source_detail

- verified_status

## 9.4 二维码模型

### qrcode_batch 二维码批次表

- id

- project_id

- name

- type

- count

- created_by

- created_at

### qrcode 二维码表

- id

- batch_id

- code

- type

- bind_type

- bind_id

- url

- status

- scan_count

- last_scan_at

### scan_log 扫码记录表

- id

- qrcode_id

- user_id

- project_id

- scan_time

- device

- location

- ip

## 9.5 AI 与用户内容

### qa_session 问答会话表

- id

- user_id

- project_id

- context_type

- context_id

- created_at

### qa_message 问答消息表

- id

- session_id

- role

- content

- source_refs

- created_at

### trip 旅行记录表

- id

- user_id

- destination_id

- title

- start_date

- end_date

- companions

- status

### trip_photo 旅行照片表

- id

- trip_id

- image_url

- location

- taken_at

- description

### generated_content 生成内容表

- id

- user_id

- trip_id

- type

- title

- content

- pdf_url

- status

## 9.6 设备模型

### device 设备表

- id

- device_code

- type

- model

- status

- firmware_version

- created_at

### device_binding 设备绑定表

- id

- device_id

- user_id

- bind_time

- status

### device_content_package 设备内容包表

- id

- name

- region

- description

- status

### device_log 设备日志表

- id

- device_id

- event_type

- event_data

- created_at

# 六、技术架构建议

## 10.1 前端

### 小程序

建议：

- 微信小程序原生 / Taro / uni-app 均可

- 第一阶段优先微信小程序

- H5 后续复用核心页面

### PC 后台

建议：

- Vue 或 React

- 基于现有星河管理后台底座

- 必须支持权限、表格、表单、上传、审核、数据看板

## 10.2 后端

建议采用模块化后端服务。

核心服务：

- 用户服务

- 项目服务

- 内容服务

- 知识库服务

- 二维码服务

- AI 服务

- 游记服务

- 报告服务

- 设备服务

- 数据统计服务

## 10.3 数据库

建议：

- MySQL / PostgreSQL：业务数据

- Redis：缓存、会话、限流

- 对象存储：图片、音频、PDF

- 向量库：pgvector / Milvus / Qdrant

- 日志系统：后续接入统一日志

## 10.4 AI 服务

AI 服务建议独立成 ai-service。

包含：

- Embedding

- RAG 检索

- Prompt 模板管理

- LLM 调用

- TTS

- ASR

- 图片理解

- 内容安全过滤

- 生成结果缓存

- 调用成本统计

## 10.5 报告生成

第一阶段：

- HTML 模板转 PDF

- 支持公益报告、游记纪念册

第二阶段：

- Word 导出

- PPT 摘要生成

- 批量报告生成

# 七、MVP 开发范围

## 11.1 第一阶段必须做

### 小程序

- 首页

- 扫码识别

- 图书主页

- 章节讲解页

- AI 问答页

- 地图点位页

- 文旅目的地页

- 游记生成页

- 我的纪念册

- 我的学习记录

### 后台

- 项目管理

- 图书管理

- 章节管理

- 地图管理

- 地图点位管理

- 目的地管理

- 景点管理

- 路线管理

- 知识库管理

- 二维码管理

- 审核管理

- 数据看板

- 报告导出

### AI

- 知识库导入

- 知识切片

- 向量检索

- AI 问答

- 儿童化讲解

- 游记生成

- PDF 纪念册生成

- 语音合成

### 数据

- 扫码记录

- 问答记录

- 游记记录

- 学习记录

- 基础统计

## 11.2 第一阶段不做

- 原生 APP

- 硬件量产

- 复杂投影硬件

- 完整支付系统

- 大规模电商带货

- 多地区复制

- 复杂社交关系

- 视频自动生成

- 商家精准营销

- 复杂积分商城

这些放到第二阶段以后。

# 八、开发排期建议

## 第 0 阶段：产品确认

时间：3–5 天

产出：

- 产品范围确认

- 信息架构

- 数据模型初稿

- 页面清单

- 技术方案

- Demo 内容范围

- 新疆样板内容清单

## 第 1 阶段：基础平台

时间：第 1–2 周

开发内容：

- 项目管理

- 用户登录

- 组织管理

- 图书管理

- 地图管理

- 知识库管理

- 文件上传

- 二维码生成

- 小程序基础框架

验收标准：

- 后台可创建项目

- 可录入一本书

- 可录入一张地图

- 可上传知识内容

- 可生成二维码

- 小程序扫码后能识别二维码

## 第 2 阶段：AI 图书与地图讲解

时间：第 3–4 周

开发内容：

- 章节讲解页

- 地图点位页

- 知识库检索

- AI 问答

- 儿童化讲解

- 音频生成

- 扫码数据记录

验收标准：

- 扫书码进入书籍主页

- 扫章节码进入讲解页

- 扫地图码进入点位页

- 用户可以问 AI

- AI 回答基于知识库

- 后台能看到扫码和问答数据

## 第 3 阶段：文旅游记与纪念册

时间：第 5–6 周

开发内容：

- 文旅目的地

- 景点管理

- 路线管理

- 游记生成

- 照片上传

- 朋友圈文案生成

- PDF 纪念册生成

- 我的纪念册

验收标准：

- 用户可选择喀什目的地

- 可上传照片和感受

- 可生成儿童游记

- 可生成朋友圈文案

- 可生成 PDF 简版纪念册

- 后台能看到生成记录

## 第 4 阶段：公益项目与数据报告

时间：第 7–8 周

开发内容：

- 公益项目管理

- 学校 / 班级管理

- 捐赠物资管理

- 公益数据看板

- 公益报告 PDF

- 用户作品精选

验收标准：

- 后台可创建新疆公益项目

- 可录入学校和捐赠物资

- 可查看项目总数据

- 可导出公益报告

- 可展示精选游记作品

## 第 5 阶段：硬件样机联调

时间：第 7–10 周，可并行

开发内容：

- 设备表

- 设备绑定

- 内容包管理

- 音频播放接口

- 设备日志接口

验收标准：

- 一个设备二维码可绑定用户

- 设备可获取内容包

- 设备可播放指定音频

- 后台可查看设备状态

# 九、第一阶段样板内容建议

## 12.1 图书样板

选择一本书作为样板。

内容量：

- 1 本书

- 10 个章节

- 30 个知识点

- 10 个章节音频

- 30 个问答

- 10 个小测验

## 12.2 地图样板

选择一张新疆地图。

点位数量：

- 20 个地图点位

- 每个点位 1 段儿童讲解

- 每个点位 1 段音频

- 每个点位 3 个问答

- 每个点位 1 个互动问题

## 12.3 文旅样板

选择喀什古城。

内容量：

- 1 个目的地

- 5 个景点

- 3 条路线

- 10 个研学任务

- 5 个游记模板

- 1 个 PDF 纪念册模板

# 十、验收标准

## 13.1 扫码体验

- 用户扫码后 2 秒内进入对应页面

- 二维码能正确识别绑定对象

- 停用二维码不能访问内容

- 后台能看到扫码记录

## 13.2 AI 问答

- AI 回答必须基于知识库

- 回答中不得出现明显编造内容

- 敏感问题必须触发安全回答

- 回答要适合儿童阅读

- 后台可查看问答日志

## 13.3 游记生成

- 用户上传照片后可生成游记

- 支持至少 3 种风格

- 内容可编辑

- 可生成 PDF

- 可保存到我的纪念册

## 13.4 后台管理

- 后台可完整管理内容

- 所有发布内容支持审核状态

- 可生成二维码

- 可查看数据

- 可导出基础报告

## 13.5 公益报告

报告至少包含：

- 项目介绍

- 捐赠物资

- 覆盖学校

- 覆盖学生

- 扫码数据

- AI 问答数据

- 游记生成数据

- 精选作品

- 项目总结

# 十一、商业化功能预留

第一阶段可以不开发完整商业化，但数据结构要预留。

后续商业化包括：

- 付费章节

- 付费音频

- 更多 AI 问答时长

- 高级纪念册模板

- 纸质成书下单

- 地方文创 / 特产入口

- 地球仪内容包

- 学校年度服务

- 出版社数字增强服务

- 文旅项目服务费

# 十二、权限体系

## 14.1 超级管理员

星河内部使用。

权限：

- 全部项目

- 全部内容

- 全部用户

- 系统配置

- AI 配置

- 数据总览

## 14.2 项目管理员

负责某个项目。

权限：

- 管理本项目内容

- 查看本项目数据

- 导出本项目报告

- 审核本项目内容

## 14.3 出版方账号

权限：

- 管理本方图书

- 查看本方图书数据

- 审核图书相关内容

## 14.4 文旅方账号

权限：

- 管理目的地、景点、路线

- 查看文旅传播数据

- 导出文旅报告

## 14.5 学校账号

权限：

- 查看本校使用数据

- 查看班级使用情况

- 下载学校报告

# 十三、内容合规要求

## 15.1 必须审核的内容

- 新疆相关历史文化内容

- 民族宗教相关内容

- 地图和版图内容

- 景点官方介绍

- AI 生成讲解稿

- 用户公开作品

- 游记中涉及敏感表达的内容

## 15.2 AI 回答边界

AI 不直接回答：

- 政治敏感问题

- 民族宗教争议问题

- 地图边界争议问题

- 未经审核的历史争议问题

- 医疗、法律、安全高风险问题

统一提示：

“这个问题比较专业或需要权威确认，建议以官方资料、老师或专家解释为准。”

# 十四、专利 / 软著方向

建议开发过程中同步沉淀材料。

## 16.1 专利方向一

基于实体图书二维码绑定 AI 智能体的知识输出方法

核心点：

- 实体书二维码

- 章节内容绑定

- 知识库检索

- AI 讲解

- 上下文问答

- 学习记录

## 16.2 专利方向二

基于地图 / 地球仪点位识别的 AI 语音讲解系统

核心点：

- 地图点位

- 地球仪区域

- 设备绑定

- 内容包

- AI 问答

- 儿童化讲解

## 16.3 专利方向三

基于旅行照片与地方知识库的 AI 游记和纪念册生成方法

核心点：

- 照片识别

- 时间地点

- 路线还原

- 地方知识补充

- 多风格游记生成

- PDF / 纸质书生成

# 十五、第一版开发任务优先级

## P0 必须做

- 小程序扫码

- 图书章节讲解

- 地图点位讲解

- 知识库管理

- AI 问答

- 二维码管理

- PC 后台

- 游记生成

- PDF 纪念册

- 基础数据看板

## P1 第二优先级

- 研学任务

- 学校 / 班级管理

- 公益项目管理

- 公益报告导出

- 音频生成

- 用户作品精选

- 分享海报

- 设备绑定接口

## P2 后续做

- 原生 APP

- 支付系统

- 纸质成书下单

- 电商带货

- 硬件 OTA

- 彩屏 / 投影设备

- 视频生成

- 多地区复制

- 商家营销系统

# 十六、开发团队分工建议

## 产品经理

负责：

- 需求拆解

- 页面原型

- 字段定义

- 流程确认

- 验收标准

## UI 设计

负责：

- 小程序界面

- 后台界面

- 游记模板

- PDF 纪念册模板

- 公益报告模板

## 前端

负责：

- 微信小程序

- PC 后台

- H5 页面

- PDF 预览页面

## 后端

负责：

- 业务接口

- 数据库设计

- 权限系统

- 二维码系统

- 文件系统

- 数据统计

- 报告生成

## AI 工程

负责：

- 知识库切片

- 向量检索

- Prompt 模板

- AI 问答

- 儿童化讲解

- 游记生成

- 语音合成

- 内容安全

## 内容团队

负责：

- 图书内容整理

- 新疆知识点整理

- 景点资料整理

- 讲解稿审核

- 研学任务设计

- 敏感内容把关

## 硬件对接

负责：

- 地球仪样机

- 小硬件方案

- 设备二维码

- 音频播放联调

- 内容包测试

# 十七、首个 Demo 演示路径

第一版 Demo 必须设计一条完整演示路径。

## 演示路径一：AI 图书

- 展示一本实体书

- 扫封面二维码

- 进入书籍主页

- 点击章节

- 播放儿童版讲解

- 问 AI 一个问题

- AI 基于知识库回答

- 后台展示扫码和问答记录

## 演示路径二：AI 新疆地图

- 展示新疆地图

- 扫描喀什点位

- 进入喀什讲解页

- 播放 AI 语音讲解

- 展示相关知识卡片

- 回答一个互动问题

## 演示路径三：AI 文旅游记

- 选择喀什古城

- 上传几张照片

- 填写一句感受

- 选择儿童作文版

- 生成游记

- 切换朋友圈版

- 生成 PDF 纪念册

- 保存到我的纪念册

## 演示路径四：公益数据报告

- 后台进入新疆公益项目

- 查看覆盖学校、扫码次数、问答次数

- 查看热门图书和地图点位

- 查看精选游记

- 一键导出公益报告 PDF

# 十八、第一阶段交付清单

第一阶段最终交付：

- 微信小程序 Demo

- PC 管理后台

- 一本 AI 图书样板

- 一张 AI 新疆地图样板

- 一个喀什文旅游记样板

- 一个知识库样板

- 一套二维码样板

- 一个公益报告样板

- 一个 PDF 纪念册模板

- 一个地球仪硬件接口说明

- 一份产品说明文档

- 一份开发接口文档

- 一份演示视频脚本

# 十九、开发注意事项

- 第一版必须轻，不要做成大而全。

- 所有 AI 内容必须可审核。

- 所有二维码必须可追踪。

- 所有内容必须能绑定来源。

- 新疆和地图内容必须谨慎。

- 小程序体验要简单，孩子和家长都能用。

- PC 后台要先满足内部运营，不追求炫酷。

- 硬件先做接口和样机，不重投入量产。

- 游记生成要好看，这是 C 端最容易感知的功能。

- 数据报告要重视，这是公益和政府合作的关键。

# 二十、最终开发原则

本项目第一阶段的开发原则是：

一个底座，两个场景，三个样板，四个闭环。

## 一个底座

AI 文旅出版知识中台。

## 两个场景

AI 图书 / 地图阅读场景。
AI 文旅游记 / 亲子研学场景。

## 三个样板

一本书。
一张地图。
一个喀什文旅目的地。

## 四个闭环

扫码学习闭环。
AI 问答闭环。
游记纪念闭环。
公益数据报告闭环。

只要这四个闭环跑通，就可以进入新疆试点和对外合作阶段。